2.2 Pauta de Reflexión Informe de Avance

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida en equipo. |
| --- | --- |

1. Miren su carta Gantt y reflexionen sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Han podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No, no he podido cumplir con todos los ítems y cronograma realizado. los factores que han dificultado las actividades fue la retirada de mi compañero de trabajo sin previo aviso, que el computador original con el cual se estaba trabajando sufrió un accidente y no volvió a encender por cual el trabajo se tuvo que realizar desde cero.

2. Respecto a las dificultades

¿De qué manera han enfrentado y/o planean enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Con estrés y siempre intentando tener alguna solución y cronograma. En el caso de cuando el computador no volvió a encender, fue conseguir otro, volver a organizar todo y empezar de cero.

3. Respecto a las Evidencias:

¿Cómo evalúan sus evidencias de avance? ¿Qué destacan y qué podrían hacer para mejorar sus evidencias? nada, creo que culplen con lo solicitado.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes les quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaria saber con qué parámetros se mide el avance, si voy bien,adelantada o atrasada, fechas de entrega y que se espera, si, es verdad que las fechas fueron dadas, si hay guias, hay bitácora, pero al ser un proyecto de carácter personal es un poco dificil saber al 100% como se va.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Actualmente trabajo sola, así que no.

6. Respecto a las trabajo en grupo

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Actualmente trabajo sola.